Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Actualmente completé la fase de alimentación de la IA, logré que la cámara web detecte las patentes en diferentes ángulos. La metodología elegida está funcionando y no requiere ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | El proyecto logro ser ejecutado y desplegado para testeo, el entrenamiento de la IA que estoy usando se guardo en la carpeta de “models” del proyecto, con este archivo de entrenamiento puedo calibrar y ajustar el comportamiento del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación | Documentos de planificación | 1 Semana | Abraham Claveria | Debido a que había faltado, tuve que informarme bien antes de realizar la documentación | Completada Fase 1 y Fase 2 | Sin ajustes |
| Administrar ambientes | Búsqueda de documentación | OpenCV, PyTorch, YOLO, Python | 2 semanas | Abraham Claveria | Luego de una investigación exhaustiva, tengo la mayoría de información necesaria para desarrollar el sistema. | Avanzada | Sin ajustes |
| Desarrollar base de sistema | Implementación de lectores ópticos, filtros y validacion | OpenCV, PyTorch, YOLO, Python, Github | 10 Semanas | Abraham Claveria | El Desarrollo de la base del sistema esta en buen camino, debo crear la interfaz final para completar la fase de desarrollo | Avanzada | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Como mencioné, el “boom” que ha tenido el área de machine learning en los últimos años ha hecho que haya cantidades muy grandes de información técnica, generalmente es mas fácil que nunca encontrar a gente que ha hecho cosas similares a este proyecto, por lo que no debo redescubrir la rueda. Lo difícil fue entender todo, ya que si bien hemos cursado asignaturas de machine learning, nunca fueron enfocadas a hardware externo (como es en mi caso con la cámara)

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Mi plan no requirió de ajustes, principalmente porque al no tener un equipo no recibo feedback u opiniones, por lo que realmente solo hago las cosas a mi manera. Igualmente espero recibir comentarios por parte del profesor en la siguiente sesión.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo con tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tengo atrasos, pero si tengo dificultades para avanzar en el proyecto debido a mi trabajo actual. Mi estrategia será dedicar tiempos libres para al menos investigar y planificar los ultimas cosas que debo agregar a mi proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.