Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Sistema de Reconocimiento de Patentes

Proyecto APT · Fase 1: definición del proyecto

Integrantes

Abraham Claveria

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Sección: 004D

Docente: Marco Antonio Valenzuela Contreras

Sede: San Joaquín

Repositorio: https://github.com/Vasycs/capstone

25 de septiembre de 2026

Resumen del proyecto en español y en inglés.

| Resumen | El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de Reconocimiento Automático de Matrículas optimizado para el control de acceso vehicular, enfocado específicamente en la identificación y validación de los formatos de patentes vehiculares chilenas. Ante la necesidad de soluciones eficientes para la automatización de la seguridad en recintos privados, se propone una arquitectura de software basada en Deep Learning. El sistema está diseñado para operar en un entorno local bajo el sistema operativo Windows, procesando video en tiempo real a través de cámaras capturadoras conectadas directamente por USB. Esto permite reducir la latencia de red y aprovechar la aceleración por hardware (GPU) del equipo anfitrión. |
| --- | --- |
| Abstract | This project aims to develop an Automatic License Plate Recognition system optimized for vehicle access control, specifically focused on identifying and validating Chilean license plate formats. To address the need for efficient solutions for automating security in private facilities, a software architecture based on deep learning is proposed. The system is designed to operate in a local environment on the Windows operating system, processing real-time video from capture cameras connected directly via USB. This approach minimizes network latency and leverages the host machine's hardware acceleration (GPU). |

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Abraham Claveria |
| --- | --- |
| Rut | 19.779.295-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma de Tutorías entre Estudiantes |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Construcción de Software; Integración de Tecnologías e Innovación; Análisis y Resolución de Problemas; Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos; Arquitectura de Sistemas Integrados |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - abarcar el ciclo de vida de la aplicación, desde el levantamiento de requisitos de hardware/software hasta la codificación y pruebas en un entorno local. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La automatización del control de acceso vehicular es una necesidad creciente en recintos privados, condominios y recintos corporativos. Actualmente, muchos de estos controles dependen de la validación visual humana o de sistemas de radiofrecuencia (tarjetas, tags) que obligan a los usuarios a interactuar con dispositivos físicos, generando cuellos de botella y siendo susceptibles a suplantaciones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo y validación de un software de Reconocimiento Automático de Matrículas (ALPR) especializado en el parque automotriz chileno. El sistema captura video en tiempo real mediante una cámara conectada directamente por USB a un equipo anfitrión con sistema operativo Windows. La arquitectura del software se divide en tres módulos principales de procesamiento secuencial: - Módulo de Detección: Utiliza un modelo de redes neuronales convolucionales de la familia YOLO (You Only Look Once), el cual será sometido a un proceso de ajuste fino para localizar de manera precisa las coordenadas espaciales de las patentes vehiculares dentro de cada fotograma capturado, aislando dicha zona de interés. - Módulo de Reconocimiento Óptico: La imagen recortada es procesada mediante técnicas de visión por computadora para optimizar el contraste y reducir el ruido visual (binarización). Posteriormente, un motor OCR extrae los caracteres alfanuméricos presentes en la imagen. - Módulo de Validación Algorítmica: El texto extraído es sometido a un motor de reglas construido con Expresiones Regulares. Este filtro valida matemáticamente que la lectura corresponda a un formato chileno real, diferenciando entre el formato histórico (AA·1000) y el actual (BB·CC-12), descartando lecturas erróneas y minimizando los falsos positivos antes de enviar el resultado final. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | - Programación y Arquitectura de Software: El alumno debe estructurar un proyecto completo en Python, aplicando buenas prácticas de codificación, manejo de entornos virtuales, y diseño de un pipeline de datos eficiente que capture, procese y entregue resultados en tiempo real. - Implementación de Inteligencia Artificial: Se demuestra dominio práctico en el uso de herramientas de vanguardia (Machine Learning y Deep Learning) al integrar, ajustar y desplegar modelos preentrenados resolviendo un problema del mundo físico. - Resolución de Problemas mediante Lógica: La creación del motor de validación exige capacidad analítica para traducir reglas de negocio del mundo real (la normativa de tránsito chilena para la confección de patentes) a un algoritmo de filtrado estricto. - Integración de Hardware y Software: El proyecto requiere comprender cómo el software interactúa con periféricos de entrada (cámaras USB) y cómo se preparan los datos de salida para futuras integraciones electrónicas. |
| Relación con los intereses profesionales | El área de Deep learning y machine learning me han llamado la atención en los últimos años, esto se debe al gran crecimiento que ha tenido la industria tecnológica/informática en el último tiempo con todo el tema de IA y chatbots. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en el marco de la asignatura por las siguientes razones: (1) Duración del semestre. El semestre tiene 18 semanas. El proyecto se desarrolla del 7 de septiembre al 8 de noviembre de 2026, fecha límite de desarrollo fijada por el docente: una semana de planificación, una de cimientos y cuatro sprints. Las semanas 14 y 15 quedan para el informe final y la presentación, y las semanas 16 a 18, para la Fase 3 y la presentación ante la comisión. (2) Factibilidad Técnica: El desarrollo se apoya en lenguajes y librerías de código abierto que cuentan con documentación exhaustiva y un soporte comunitario robusto. (3) Disponibilidad de Datos: Para el entrenamiento y validación del modelo, existen abundantes repositorios públicos de imágenes de vehículos que pueden complementarse fácilmente con capturas fotográficas propias de patentes chilenas tomadas con dispositivos móviles, asegurando la materia prima para el fine-tuning. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de software de Reconocimiento Automático de Matrículas mediante inteligencia artificial y visión por computadora, capaz de detectar, extraer y validar formatos de patentes vehiculares chilenas en tiempo real utilizando captura de video directa por USB. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | OE1. Entrenar un modelo de detección de objetos basado en redes neuronales) mediante el ajuste fino para la localización precisa de placas vehiculares dentro de un fotograma. OE2. Integrar un flujo de captura de video en tiempo real mediante dispositivos USB en un entorno Windows, asegurando un procesamiento continuo de las imágenes. OE3. Diseñar un motor de validación lógica utilizando expresiones regulares para verificar que el texto leído cumpla estrictamente con los patrones históricos y actuales de las patentes chilenas, filtrando lecturas erróneas. OE4. Evaluar el rendimiento, la latencia y la precisión del sistema informático frente a diferentes condiciones de prueba para garantizar su viabilidad como herramienta de control de acceso vehicular. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ágil Kanban bajo un enfoque de Desarrollo Iterativo e Incremental. Al tratarse de un proyecto ejecutado por un único desarrollador, se prescinde de la burocracia de roles y ceremonias de otros marcos (como Scrum), priorizando la gestión visual del flujo de trabajo y la entrega continua de componentes funcionales. Métodos y Herramientas de Gestión - Gestión Visual :Se utilizará una herramienta digital (como GitHub Projects) para visibilizar el estado del desarrollo dividiendo las tareas en columnas: Backlog (Por Hacer), En Progreso, Pruebas y Terminado. - Trabajo en Progreso Limitado: Se asegurará el avance al restringir la cantidad de tareas simultáneas en la fase de desarrollo, evitando cuellos de botella. - Prototipado Incremental: Cada fase del proyecto sumará una nueva capa funcional al software, permitiendo testear el avance de manera temprana (ej. probar la cámara antes de entrenar la IA). Etapas de Desarrollo (Hitos / Fases) El cronograma técnico se estructurará en cuatro grandes Hitos de entrega continua, respetando el siguiente calendario: Fase 1: Fundamentos y Modelo de Detección (21 de septiembre al 4 de octubre) - Configuración del entorno local en Windows e instalación de dependencias. - Recopilación y etiquetado de un dataset inicial de imágenes de vehículos chilenos. - Entrenamiento base del modelo YOLO para la localización espacial y recorte de las placas vehiculares. Fase 2: Preprocesamiento y Extracción de Texto (5 de octubre al 18 de octubre) - Implementación del motor de Reconocimiento Óptico de Caracteres. - Desarrollo de filtros de visión por computadora mediante OpenCV (escala de grises, binarización) para optimizar la legibilidad de los recortes generados por la IA. - Pruebas de extracción de texto sobre imágenes estáticas. Fase 3: Pipeline Continuo y Lógica de Negocio (19 de octubre al 1 de noviembre) - Desarrollo del motor de validación algorítmica mediante Expresiones Regulares para aceptar únicamente formatos válidos en Chile. - Programación de la interfaz de captura de video para procesar el flujo en vivo de una cámara USB. - Integración secuencial: Captura USB → Detección → Recorte → Lectura OCR → Validación Matemática. Fase 4: Evaluación, Ajustes y Entrega (2 de noviembre al 8 de noviembre) - Pruebas de estrés en tiempo real utilizando la cámara USB bajo diferentes condiciones físicas (iluminación, ángulos). - Corrección de errores, depuración de falsos positivos y optimización de cuadros por segundo. - Cierre de código, consolidación del repositorio y redacción del informe técnico final.

| Integrante y rol | Funciones, tareas y responsabilidades |
| --- | --- |
| Abraham Claveria * Ingeniero de Proyecto y Desarrollador Principal | Gestión y Planificación, Ingeniería de Software y Arquitectura, Desarrollo de Inteligencia Artificial, Aseguramiento de Calidad |

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio e inicio de proyecto | Repositorio público con historial de commits y Pull Request | Muestra quién hizo qué y cuándo, y que cada cambio pasó revisión y pruebas automáticas. |
| Avance | Configuración del entorno de trabajo | Entorno listo para desarrollo correcto del sistema | Demuestra avance técnico del desarrollo |
| Avance | Integración de dataset | Datos procesados para alimentar IA | Preparación para funcionamiento del sistema |
| Avance | Configuración y calibración | Reconocimiento óptico funcional y calibrado | Se logra la extracción de texto de imágenes/videos |
| Final | Producto mínimo viable desplegado | Sistema funcional, con calibraciones y parámetros esperados | Es el producto que el proyecto se comprometió a entregar. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación | Alcance, arquitectura, equipo y tiempo | Documentos de planificación | 1 semana | Abraham Claveria |  |
| Administrar ambientes | Cimientos del sistema | Búsqueda de documentación | GitHub, OpenCV, PyTorch, YOLO | 2 semanas | Abraham Claveria |  |
| Desarrollar base de sistema | Fase 2 a 4 | Implementación de lectores ópticos, filtros y validacion | OpenCV, PyTorch, YOLO, Python | 10 Semanas | Abraham Claveria |  |
| Comunicación oral | Presentación ante la comisión | Diario de reflexión y autoevaluación de la Fase 3, y presentación final del proyecto. | Presentación, sistema desplegado | 3 Semanas (?) | Abraham Claveria |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación y definición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |